# Minuta de Reunión

| **Nombre del Proyecto:** | Plataforma de aprendizaje en Línea |
| --- | --- |
| **Motivo de la Reunión:** | Planificación de la estructura de cursos y funciones requeridas. |
| **Participantes:** | Merino Flores Gustavo Alejandro, Lazo Tapia Luis Daniel, Menendez Torres Edwin Manuel, Rosales Ambrosio Jorge Yeferson, Zuñiga Janampa Anderson Jhoel, Giraldez Curi Billy Brayan |
| **Fecha y Hora:** | 09/02/2024 - 10:00 a.m |
| **Lugar:** | Sala de Reuniones Meet |

| **Puntos Tratados** |
| --- |
| 1. Definición de módulos de aprendizaje: Establecimiento de los temas principales que abordará la plataforma.  2. Identificación de herramientas de interacción: Análisis de herramientas de comunicación y colaboración para los usuarios.  3. Asignación de tareas y responsabilidades: Distribución de responsabilidades entre los miembros del equipo para el desarrollo del proyecto.  4. Evaluación de plataformas de aprendizaje existentes: Revisión de plataformas similares para identificar características y funcionalidades clave.  5. Planificación de pruebas piloto: Discusión sobre la implementación de pruebas piloto para obtener retroalimentación temprana.  6. Establecimiento de métricas de éxito: Definición de criterios claros para evaluar el éxito del proyecto. |

| **Acuerdos** |
| --- |
| | Responsable | Acción | Fecha | | --- | --- | --- | | Merino Flores Gustavo Alejandro | Investigar plataformas de gestión de contenidos y recursos educativos | 15/02/2024 | | Lazo Tapia Luis Daniel | Crear un esquema preliminar de la estructura de los cursos | 14/02/2024 | | Menendez Torres Edwin Manuel | Investigar herramientas de interacción y evaluación en línea | 16/02/2024 | | Rosales Ambrosio, Jorge Yeferson | Investigar buenas prácticas de diseño instruccional | 15/02/2024 | | Zuñiga Janampa Anderson Jhoel | Investigar opciones de integración con sistemas de gestión académica | 17/02/2024 | | Giraldez Curi Billy Brayan | Investigar posibles soluciones de hosting y escalabilidad | 17/02/2024 | |