**Definición de Acciones Concretas para la Plataforma de Aprendizaje en Línea**

**Objetivo:**

El objetivo de este documento es definir acciones concretas y específicas, asignar responsables y establecer plazos claros para el cumplimiento de las tareas necesarias para el desarrollo y funcionamiento óptimo de la plataforma de aprendizaje en línea.

**1. Diseño e Implementación del Sistema de Registro**

**Descripción:** Desarrollar un sistema de registro que permita a los usuarios crear cuentas y acceder a la plataforma.

**Responsable:** Merino Flores Gustavo Alejandro

**Fecha límite:** 1 de marzo de 2024

**Rango de tiempo:** De 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

**2. Desarrollo del Sistema de Proceso de Visualización de Cursos**

**Descripción:** Crear un sistema que permita a los usuarios visualizar los cursos disponibles, su contenido y acceder a las clases.

**Responsable:** Lazo Tapia Luis Daniel

**Fecha límite:** 15 de marzo de 2024

**Rango de tiempo:** De 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

**3. Implementación del Sistema de Certificación**

**Descripción:** Diseñar un sistema que otorgue certificados a los usuarios que completen satisfactoriamente los cursos.

**Responsable:** Menendez Torres Edwin Manuel

**Fecha límite:** 30 de marzo de 2024

**Rango de tiempo:** De 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

**4. Integración de Módulo de Evaluación**

**Descripción:** Incorporar un módulo de evaluación que permita a los usuarios realizar exámenes y pruebas para evaluar su progreso.

**Responsable**: Rosales Ambrosio, Jorge Yeferson

**Fecha límite:** 10 de abril de 2024

**Rango de tiempo:** De 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

**5. Implementación de Sistema de Soporte Técnico**

**Descripción:** Establecer un sistema de soporte técnico que brinde asistencia a los usuarios en caso de problemas técnicos o consultas.

**Responsable:** Zuñiga Janampa Anderson Jhoel

**Fecha límite:** 20 de abril de 2024

**Rango de tiempo:** De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

**6. Desarrollo de Módulo de Interacción Social**

**Descripción:** Crear un módulo que facilite la interacción entre los usuarios, como foros de discusión y grupos de estudio.

**Responsable:** Giraldez Curi Billy Brayan

**Fecha límite:** 30 de abril de 2024

**Rango de tiempo:** De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

**Conclusiones:**

El cumplimiento de estas acciones concretas garantizará el desarrollo y funcionamiento exitoso de la plataforma de aprendizaje en línea, proporcionando una experiencia educativa óptima para los usuarios.